### Круг задач

- Название Проекта: ПРИК ПРООН (Программа развития и интеграции Крыма)

- Название должности:  Эксперт-консультант по «Созданию обслуживающей (сервисной) компании в  двух  пилотных районах  АРК  по предоставлению услуг организациям, занимающимся эксплуатацией систем водоснабжения в сельской местности»

- Продолжительность контракта:  2,5 месяца (май-июль 2009 г.)

- Место назначения: Симферополь,  с выездом в районы АРК

- Руководство: Инженер ПРИК Мазинов Р.Н.

- Общая информация о проекте:

Программа развития интеграции Крыма (ПРИК) ПРООН – международная инициатива по оказанию технической помощи, которая финансируется Программой развития ООН в Украине и международными агентствами по развитию. Целью Программы является предоставление помощи властям на республиканском и местном уровнях, представителям территориальных громад и их организациям в поиске долгосрочных и эффективных путей решения социально-экономических проблем на местном уровне и преодолении сложностей в сфере развития, с которыми сталкивается многонациональное население Крыма.

ПРИК была основана в 1995 году как совместная инициатива международного донорского сообщества, Программы развития ООН, правительства Украины и властей Крыма в ответ на комплексные социально-экономические проблемы развития, вызванные массовым возвращением более 260 000 представителей национальных групп, депортированных в 1944 году советским правительством. Отвечая на изменение ситуации в Автономной Республике Крым, в течение четырнадцати лет ПРИК ПРООН применяла различные подходы на разных этапах своей работы. Первая и вторая фаза (1995-2000) деятельности ПРИК ПРООН приняли форму реагирования на чрезвычайную ситуацию, после чего Программа перешла к использованию социальной мобилизации в третьей фазе (2001-2004). ПРИК дополнила свою деятельность интегрированным подходом к региональному развитию в Крыму, который подразумевает выход за пределы громады и работу на уровне региональной политики, в ходе четвертой фазы (2005-2007).

В рамках пятой фазы (2008 – конец 2011) ПРИК не только обобщит проделанную работу, но будет содействовать формированию сильных и устойчивых институтов, процессов и партнерских отношений, которые могут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию региона, с учетом его национально-культурного многообразия.

Для достижения конечной цели определены четыре стратегических направления:

- Продолжение работы по распространению социальной мобилизации, которая применяется ПРИК в сельской местности с 2002 года – мобилизация громад рассматривается как основной первый шаг к территориальному развитию

- Разработка эффективных моделей повышения доходов домохозяйств в сельской местности и улучшения социальных услуг – сюда включается необходимость диверсификации экономических возможностей для сельского населения, создания эффективного информационного пространства для отдаленных сел и дальнейшее распространение принципа государственно-общественного управления образованием в сельских школах

- Содействие дальнейшему развитию принципов демократического управления и их институционализации в сильных сельских громадах с более компетентными органами власти – эти принципы необходимы для обеспечения участия сторон в местном устойчивом развитии

- Содействие развитию эффективной системы мониторинга социально-экономической ситуации и общественному диалогу по вопросам устойчивого развития Крыма на республиканском уровне – этот потенциал важен для формирования четкого стратегического видения развития Крыма в республиканских представительских и административных структурах.

- Концептуальная основа:

Все проекты ПРИК ПРООН за 2002-2007гг. общим бюджетом более 3 млн. долларов  США инвестированных в реконструкцию систем сельского водоснабжения в депрессивных районах АРК  были реализованы на основе подхода децентрализации. Подход по децентрализации соответствует нормам Европейского понимания демократического управления, который Украина приняла, вступив в Совет Европы и ратифицировав в 1997 году Европейскую Хартию. На сегодня ПРИК в тесном сотрудничестве с местными сообществами и органами власти, успешно реализовала более 300 проектов по поливному и питьевому водоснабжению во всех районах Крыма, используя альтернативную институциональную и организационную модель управления системой водоснабжения на базе сообщества, которая прозрачна и финансово устойчива.  Данная  модель водоснабжения сельских населенных пунктов, включает  в себя "ОСН" и "Предприятие на базе ОСН" (частный предприниматель или обслуживающий кооператив). Потребителями в данной модели являются  органы самоорганизации  населения, объединённые по территориальному признаку.

Эффективное функционирование системы сельского водоснабжения в Крыму невозможно без институциональных преобразований на уровне  района.  Мелкие субъекты хозяйствования постоянно сталкиваются с проблемами эксплуатации и обслуживания систем водоснабжения.

Создание на уровне района обслуживающей (сервисной) компании позволит выполнять весь комплекс работ, которые на сегодняшний день поставщики воды не осуществляют это и производственный контроль качества воды,  поверка приборов учёта и ремонты насосных агрегатов, и другие специализированные работы и услуги.  В  2008 году ПРИК было выполнено исследование относительно  возможности создания обслуживающих (сервисных) компаний на уровне района. Проведенное исследование показало экономическую целесообразность создания в отдельных регионах АР Крым,  на базе уже существующих предприятий,  сервисной компании используя  модели на договорных или корпоративных отношениях.

- Задачи:

Для содействия процессу создания обслуживающих (сервисных) компаний,  Программа считает необходимым привлечь  эксперта - консультанта  для  оказания  консультационных  услуг   двум из выбранных  предприятий, работающих в сфере сельского водоснабжения  в  двух  пилотных районах АРК.

- Объём работ:

Консультанту-соискателю, необходимо:

- Совместно с  экспертами ПРИК ПРООН и специалистами Министерства ЖКХ АРК  разработать критерии и произвести отбор двух предприятий  для оказания консультационных услуг  (1 неделя)

- Разработать  концепцию моделей предприятий (на договорных и корпоративных отношениях), а также бизнес-планы создания и функционирования двух обслуживающих (сервисных) компаний (2-3 неделя)

- Разработать и согласовать с руководством двух существующих предприятий необходимые изменения в учредительных документах, в связи с созданием новых сервисных направлений в их  деятельности (4-5 неделя)

- Разработать алгоритм взаимодействия и договора на оказание сервисных услуг операторам сельского водоснабжения  (6-7 неделя)

- Оказать консультационные услуги не менее 6 часов для РСС каждой из двух обслуживающих (сервисных) компаний по организации  финансово-экономического менеджмента  (8 неделя)

- Осуществить консультационную помощь по подбору необходимого оборудования для  оказания сервисных услуг и  в поиске возможных источников финансирования на их приобритение (8-10 неделя)

- Совместно с органами исполнительной власти (РГА, сельские исполкомы) осуществить организационные мероприятия по созданию двух обслуживающих (сервисных) компаний, включающих не менее чем 2-х собраний всех предприятий на базе ОСН и других операторов сельского водоснабжения  в каждом из отобранных районов  АР Крым (в течении всего срока)

Заинтересованные  лица  перед подачей заявки должны ознакомиться с  перечнем материалов исследований выполненных в рамках проекта: «Децентрализованное предоставлению коммунальных услуг водоснабжения в сельской местности»:

- Оценка Регуляторной и Институциональной Структуры Водоснабжения Сел в Крыму (Assessment of Regulatory and Institutional Framework concerning Rural Water Supply in Crimea)

- Анализ затрат и выгод трех форм организации сельского водоснабжения в Автономной республике Крым Подробный Отчет (Cost-Benefit Analysis of rural water suppliers in AR Crimea Full Report)

- Финансовый анализ и изучение рынка услуг по водоснабжению в сельской местности в Крыму (Financial Analysis and Market Study for Water Services Provision_Final)

- Контроль  работ отчётность:

Еженедельно эксперт –консультант отчитывается перед ответственным представителем от ПРИК ПРООН о проделанной работе, обсуждается ход выполнения работ, намечаются планы на предстоящую неделю.

Эксперт-консультант после проведения мероприятий перечисленных в п.8,9  должен подать отчет в ПРИК ПРООН, в котором должно быть четко обозначено перечень консультационных услуг и полученные в ходе этого результаты.  Отчет должен быть предоставлен в ПРИК через 2 недели после окончания работ.

Результатом проведённой работы является создание в одном из районов АРК предприятия по типу обслуживающей (сервисной) компании оказывающей услуги операторам, работающих в сфере сельского водоснабжения.

- Квалификационные требования

- Образование в сфере экономики и государственного управления или родственных областях

- Знания Украинского законодательства, норм и правил, регулирующих вопросы сельского водоснабжения;

- Знания в сфере бухгалтерского  учёта и финансов

- Практические знания по разработке  бизнес-планов предприятий

- Наличие опыта работы в проектах по сельскому водоснабжению

- Компьютерная грамотность (программы   MS Word, MS Excel, MS Power Point и т.д.);